Teknisen investoinnit 2023									6.9.2023

|  | Budjetti 2023 | Toteuma 1.1.-30.6.2023 | Arvio toteumasta 1.1.-31.12.2023 | Budjetti muutos | Budjetti + muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rajakallion rivitalot | -50000 | -970 | -1000 | 49000 | -1000 |
| Yhtenäiskoulu | -30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| Kunnanvirastot | -30000 | -1173 | -3000 | 27000 | -3000 |
| Puumila | -50000 | 0 | -30000 | 20000 | -30000 |
| Museo | -11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 |
| Terveys- ja palvelukeskus | -35000 | -5000 | -60000 | -25000 | -60000 |
| Kaavoitus | -15000 | -1040 | -15000 | 0 | -15000 |
| Paavontien rakentaminen | -50000 | -1490 | -10000 | 40000 | -10000 |
| Maastoliikuntareitti/Aitoneva, Geopark | -54600 | -23000 | -54600 | 0 | -54600 |
| Ojaniemen alue | -56500 | -45370 | -56500 | 0 | -56500 |
| Liikuntapaikkojen kameravalvonta | -20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| Pyhäniemen vierasvenelaituri | -32000 | 0 | 0 | -32000 | 0 |
| Hankesuunnittelu | -20000 | -1980 | -20000 | 0 | -20000 |
| Koivikko B talo | 0 | -8274 | -10000 | -10000 | -10000 |
| Koivikon rivitalot | 0 | 0 | -130000 | -130000 | -130000 |
| Paloasema | 0 | 0 | -50000 | -50000 | -50000 |
| YHTEENSÄ | -454100 |  |  |  | -440100 |

Teknisen investointisuunnitelma 2023–2026							6.9.2023

| Sarake1 | Budjetti + muutos | Suunnitt. 2024 | Suunnitt. 2025 | Suunnitt. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rajakallion rivitalot | -1000 | 0 | -15000 | 0 |
| Yhtenäiskoulu | 0 | -10000 | -30000 | -30000 |
| Kunnanvirastot | -3000 | -20000 | -40000 | -40000 |
| Puumila | -30000 | -20000 | 0 | 0 |
| Museo | 0 | -12000 | -10000 | 0 |
| Terveys- ja palvelukeskus | -60000 | -40000 | -20000 | 0 |
| Kaavoitus | -15000 | -15000 |  |  |
| Paavontien rakentaminen | -10000 | 0 | 0 | 0 |
| Maastoliikuntareitti/Aitoneva, Geopark | -54600 | -35000 | 0 | 0 |
| Ojaniemen alue | -56500 | 0 | 0 | 0 |
| Liikuntapaikkojen kameravalvonta | -20000 | 0 | 0 | 0 |
| Pyhäniemen vierasvenelaituri | 0 | -32000 | 0 | 0 |
| Hankesuunnittelu | 0 | -20000 | -20000 | -20000 |
| Koivikko B talo | -10000 | 0 | 0 | 0 |
| Koivikon rivitalot | -130000 | -120000 | 0 | 0 |
| Paloasema | -50000 | -20000 | 0 | 0 |
| Aitolahden uimarannan kehittäminen |  | -15000 | 0 | 0 |
| OP puiston kehittäminen |  | -20000 | 0 | 0 |
| Liikenneväylät |  | -80000 | -80000 | -80000 |
| Vastaanottohalli |  | ? | ? | ? |
| Veteraanitalot |  | -10000 | -50000 | 0 |
| Kirjasto |  | 0 | -30000 |  |
| Prunnintien tori, matkailuautoparkki (kehityshanke) |  |  | ? | ? |
| Urheilualueen perusparannus (kehityshanke) |  | -30000 |  |  |
| Investointutulo Koivikon rivitalo energia ratkaisut/ ARA |  | 125000 |  |  |
| YHTEENSÄ | -440100 | -274000 | -295000 | -170000 |