**Teknisen investoinnit 2023 6.9.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Budjetti 2023** | **Toteuma 1.1.-30.6.2023** | **Arvio toteumasta 1.1.-31.12.2023** | **Budjetti muutos** | **Budjetti + muutos** |
|  |  |  |  |  |  |
| Rajakallion rivitalot | -50000 | -970 | -1000 | 49000 | -1000 |
| Yhtenäiskoulu | -30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| Kunnanvirastot | -30000 | -1173 | -3000 | 27000 | -3000 |
| Puumila | -50000 | 0 | -30000 | 20000 | -30000 |
| Museo | -11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 |
| Terveys- ja palvelukeskus | -35000 | -5000 | -60000 | -25000 | -60000 |
| Kaavoitus | -15000 | -1040 | -15000 | 0 | -15000 |
| Paavontien rakentaminen | -50000 | -1490 | -10000 | 40000 | -10000 |
| Maastoliikuntareitti/Aitoneva, Geopark | -54600 | -23000 | -54600 | 0 | -54600 |
| Ojaniemen alue | -56500 | -45370 | -56500 | 0 | -56500 |
| Liikuntapaikkojen kameravalvonta | -20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| *Pyhäniemen vierasvenelaituri* | *-32000* | *0* | *0* | *-32000* | *0* |
| Hankesuunnittelu | -20000 | -1980 | -20000 | 0 | -20000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Koivikko B talo | 0 | -8274 | -10000 | -10000 | -10000 |
| Koivikon rivitalot | 0 | 0 | -130000 | -130000 | -130000 |
| Paloasema | 0 | 0 | -50000 | -50000 | -50000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **YHTEENSÄ** | **-454100** |  |  |  | **-440100** |

**Teknisen investointisuunnitelma 2023–2026 6.9.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sarake1** | **Budjetti + muutos** | **Suunnitt. 2024** | **Suunnitt. 2025** | **Suunnitt. 2026** |
|  |  |  |  |  |
| Rajakallion rivitalot | -1000 | 0 | -15000 | 0 |
| Yhtenäiskoulu | 0 | -10000 | -30000 | -30000 |
| Kunnanvirastot | -3000 | -20000 | -40000 | -40000 |
| Puumila | -30000 | -20000 | 0 | 0 |
| Museo | 0 | -12000 | -10000 | 0 |
| Terveys- ja palvelukeskus | -60000 | -40000 | -20000 | 0 |
| Kaavoitus | -15000 | -15000 |  |  |
| Paavontien rakentaminen | -10000 | 0 | 0 | 0 |
| Maastoliikuntareitti/Aitoneva, Geopark | -54600 | -35000 | 0 | 0 |
| Ojaniemen alue | -56500 | 0 | 0 | 0 |
| Liikuntapaikkojen kameravalvonta | -20000 | 0 | 0 | 0 |
| Pyhäniemen vierasvenelaituri | 0 | -32000 | 0 | 0 |
| Hankesuunnittelu | 0 | -20000 | -20000 | -20000 |
|  |  |  |  |  |
| Koivikko B talo | -10000 | 0 | 0 | 0 |
| Koivikon rivitalot | -130000 | -120000 | 0 | 0 |
| Paloasema | -50000 | -20000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Aitolahden uimarannan kehittäminen |  | -15000 | 0 | 0 |
| OP puiston kehittäminen |  | ~~-20000~~ | 0 | 0 |
| Liikenneväylät |  | ~~-80000~~ | -80000 | -80000 |
| Vastaanottohalli |  | ? | ? | ? |
| Veteraanitalot |  | -10000 | -50000 | 0 |
| Kirjasto |  | 0 | -30000 |  |
| Prunnintien tori, matkailuautoparkki (kehityshanke) |  |  | ? | ? |
| Urheilualueen perusparannus (kehityshanke) |  | -30000 |  |  |
| Investointutulo Koivikon rivitalo energia ratkaisut/ ARA |  |  125000 |  |  |
| **YHTEENSÄ** | **-440100** | **-274000** | **-295000** | **-170000** |